|  |
| --- |
| Администрация Благовещенского сельсовета  |
| Ирбейского района Красноярского края |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.04.2019 г. | с. Благовещенка |  |  |  | № 26 |

О проведении месячника по благоустройству

 В целях улучшения санитарного состояния территории администрации Благовещенского сельсовета, на основании п.2 ст.21 ФЗ « О санитарно-эпидемическом благополучии населения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по благоустройству, по уборке улиц, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, культуры и других учреждений всех форм собственности с 20 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года.

2.Утвердить перечень мероприятий по благоустройству на территории Благовещенского сельсовета согласно приложению.

3.Участниками месячника являются работники учреждений образования, культуры и других организаций, предприятий всех форм собственности, трудоспособные пенсионеры, не работающие граждане на добровольной основе.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Вестник Благовещенского сельсовета».

 Глава сельсовета Д.Л.Гуменко

Приложение

к постановлению

от 11.04.2019г № 26

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

САНИТАРНОГО ДНЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Проведение совещания с заведующими клубов, директорами школ, с руководителями организаций всех форм собственности по вопросам подготовки проведения месячника | Глава сельсовета | до 20.04.19г |
| 2.Закрепление территорий за учреждениями, организациями, и назначение лиц ответственными за санитарное состояние территорий  | Зав учреждениями, организациями | до 20.04.19г |
| 3.Проведение агитационной работы по приглашению трудоспособных пенсионеров и неработающих граждан для участия в санитарном дне   | Глава сельсовета | до 20.04.19г |
| 4.Обеспечение участников санитарного дня необходимым инвентарем для сбора мусора | Руководители учреждений | до 20.04.19г |
| 5.Обеспечение автомашинами для мусора | Глава сельсовета | до 20.05.19г |
| 6.Приглашение жителей сельсовета для участия в очистке внутри дворовых территорий, личных подворий и приусадебных территорий, обеспечение техникой для вывозки мусора от частного сектора | Глава сельсовета | до 20.05.19г |
| 7.Организация работы по благоустройству кладбищ | Глава сельсовета | до 20.05.19г |