|  |
| --- |
| Администрация Благовещенского сельсовета  |
| Ирбейского района Красноярского края |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.06.2020 г. | с. Благовещенка |  |  |  | № 44 |

О проведении работ по благоустройству

 В целях улучшения санитарного состояния территории администрации Благовещенского сельсовета, на основании п.2 ст.21 ФЗ « О санитарно-эпидемическом благополучии населения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план проведения благоустроительсных работ в летний период 2020 года на территории Благовещенского сельсовета согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Вестник Благовещенского сельсовета».

 Глава сельсовета Д.Л.Гуменко

 Утверждаю

 Глава Благовещенского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Л.Гуменко

«09» июня 2020г.

План проведения благоустроительсных работ в летний

Период 2020 года в населенных пунктах

Благовещенского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок проведения | Ответственное лицо | Источник финансирования |
| 1 | Демонтаж ограждения кладбища с. Благовещенка | До 15.06.2020 | Глава сельсовета | краевой бюджет |
| 2 | Установка ограждения кладбища с. Благовещенка  | До 31.07.2020 | Глава сельсовета | краевой бюджет |
| 3 | Кошение травы: остановок общественного транспорта территории сельсовета  | 1 раз в месяц | Глава сельсовета | Местный бюджет |
| 4 | Ямочный ремонт автодорог  | До 30.06.2020 | Глава сельсовета | Краевой бюджет |
| 5 | Демонтаж водонапорной башни по ул. Центральная с. Благовещенка | До 30.07.2020 | Глава сельсовета | Местный бюджет |
| 6 | Ремонт фасада здания сельсовета | До 30.07.2020 | Глава сельсовета | Местный бюджет |
| 7 | Текущий ремонт кровли , демонтаж антенн ТВ на здании клуба | До 31.05.2020 | Глава сельсовета | Местный бюджет |